Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ODLUKU

o osnivanju Poduzetničke zone Vrtača - TOUNJ

Članak 1.

Ovom se odlukom osniva Poduzetnička zona Vrtača -  TOUNJ.
Poduzetnička zona Vrtača - TOUNJ nalazi se unutar granice obuhvata Urbanističkog plana uređenja UPU-4 – radne zone I/1 Vrtača a prema Prostornom planu uređenja Općine Tounj  (Glasnik Karlovačke županije 55/2005.) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tounj (Glasnik Karlovačke županije 31/2011.) i  Ciljane izmjene Prostornog plana uerđenja Općine Tounj  (Glasnik Karlovačke županije 09/2014.)
Članak 2.

Poduzetnička zona Vrtača Općina TOUNJ obuhvaća područje slijedećih katastarskih čestica:

· 1293/1 i 1482/1 u katastarskoj općini Skradnik prema Zemljišno knjižnom odjelu Ogulin

· Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Ogulin katastarska čestica br. 130. u Katastarskoj općini Skradnik.
Članak 3.

Poduzetnička zona Vrtača -  TOUNJ obuhvaća ukupnu površinu od  73776 m² a nalazi se na području koje obuhvaća površinu između državne ceste D-23 Karlovac-Senj i željezničke pruge Zagreb-Rijeka u naselju Zdenac Općina Tounj.

Članak 4.
Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Vrtača - TOUNJ je Općina Tounj.

Članak 5.
Područje Poduzetničke zone Vrtača - TOUNJ je djelomično izgrađeno jer ima slijedeću komunalnu infrastrukturu koja prolazi kroz nju a to su slijedeće komunalne instalacije:

· Općinski glavni vodovod iz pravca izvorišta Ogulinskog Zagorja – Ogulin,
· HEP-ov dalekovod koji će se u zoni poduzetničke zone Vrtača kablirati za potrebe gospodarskih objekata prema uvjetu HEP-a iz Urbanističkog plana UPU-4 radne zone I/1 Vrtača, 

· Glavni vod telekomunikacija – optički kabel,

· Državna cesta D-23,

· Željeznička pruga Rijeka – Zagreb – Budimpešta  te blizina tri industrijska kolosjeka u kamenolomu Tounju koji će se povezati sa zaobilaznom cestom koja prolazi kroz poduzetničku zonu Vrtača,

· Dva željeznička kolosjeka u neposrednoj blizini stanice Kukača a vezano za transport robe koja će se proizvoditi u poduzetničkoj zoni Vrtača,
· Izgrađeno parkiralište za potrebe šlepera kamiona i slično prema zahtjevu Hrvatskih cesta UZ D-23.
Gradnja unutar Poduzetničke zone Vrtača - TOUNJ te njezino opremanje i uređenje prvoroditi će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije. 

Unutar Poduzetničke zone Vrtača - TOUNJ planirana je gradnja građevina poslovne namjene – pretežito proizvodne, uslužne namjene kao i uređenje građevina i prostora za obavljanje zanatske, trgovačke djelatnosti te uređenja skladišnih prostora, kolne vage mehaničkih radiona, uredskih, poslovnih i pomoćnih prostora – stambeno smještajnih kapaciteta za radnike a vezano za postavljanje asfaltne baze, betonare, proizvodnje betona - betonskih elemenata, izgradnja tvronice bioaktivnog ugljena, tvornice peleta i briketa i ostalih gospodarskih, proizvodnih i uslužnih djelatnosi i sl. 

Važan uvjet izgradnje ovih građevina gospodarske namjene je pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir te ne narušava okoliš u cilju gradnje građevina i uređenja površina.

U cilju gradnje građevina i uređenja površina unutar područja Poduzetničke zone Vrtača TOUNJ, Općina Tounj izgraditi će potrebnu komunalnu infrastrukturu a vezano za zaobilaznu cestu naselja Tounj a od kamenoloma do industrijske zone prema Ugovoru sa investitorom tvrtke RUDAR d.o.o. Tounj. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom i privatnim osobama koje imaju zemljište u zoni gradnje ceste a isti su potvrdili suglasnost na izgradnju zaobilazne ceste koju možemo nazvati i industrijka cesta koja spaja dvije poduzetničke odnosno gospodarske zone od kamenoloma Tounj do poduzetničke zone Vrtača i za potrebe Hrvatskih šuma za sječu transport drvenih trupaca za industrijsku proizvodnju i ogrjev.

Članak 6.
Na dijelu područja Poduzetničke zone Vrtača - TOUNJ planira se gradnja i uređenje radnog prostora za potrebe malih poduzetnika u površini koja zadovoljava njihove potrebe te zajedničkih uslužnih sadržaja kojima bi se servisirale potrebe malih poduzetnika ali i čitave poduzetničke zone Vrtača. 

Članak 7.
      Sastavni dio ove Odluke čine slijedeći prilozi:

1. Prostorni plan Općine Tounj i izmjene i dopune Prostornog plana Općine Tounj

2. Ciljane izmjene Prostornog plana Općine Tounj vezane za poduzetničku zonu Vrtača 

3. Urbanistički plan uređenja UPU-4 radne zone I-1/Vrtača,

4. Potvrda od Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin da se zemljište kč.br. 130 K.O. Skradnik da se Ciljana izmjena Prostornog plana poduzetničke zone Vrtača – TOUNJ nalazi unutar granica građevinskog područja sa ucrtanom cestom zaobilaznicom te parkiralištem a vezano za Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tounj vezano za poduzetničku zonu Vrtača – TOUNJ (Glasnik Karlovačke županije broj 09/2014. godine) za katastarsku česticu broj 130. K.O. Skradnik.

5. Skica obuhvata Poduzetničke zone Vrtača – TOUNJ ucrtana na katastarskoj podlozi.

Kopija katastarskog plana od Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Ogulin katastarska čestica 130. u Katastarskoj općini Skradnik.a vezano za poduzetničku zonu Vrtača – TOUNJ.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Glasniku Karlovačke županije“

KLASA:      302-01/17-01/03

URBROJ:    2133/20-03-17-19

Tounj,           30. ožujka 2017. 

  






             P R E D S J E D N I K

                          



       OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ:
                                                                                                       Nikola Katić

Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj („Glasnik Karlovačke županije „ 16/13)
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ

na 18. sjednici održanoj dana 30.03.2017. donijelo je
PROGRAM IZGRADNJE I RAZVOJA

GOSPODARSKE ZONE VRTAČA OPĆINE TOUNJ
1. UVOD

 Općina Tounj jedna je od 16 općina Karlovačke županije. Središte je naselje Tounj smješteno iznad izvora rijeke Tounjčice na staroj Jozefinskoj cesti (D-23) Karlovac- Senj i željezničkoj pruzi Rijeka- Zagreb. Geografski položaj Tounja je unutar izdužene Ogulinsko-plaščanske zaravni sa susjednim općinama Josipdol, Generalski stol, Barilovići, Plaški te grad Ogulin i Slunj.  

              Općina Tounj  zauzima površinu od 96,4 km²  s izrazito ruralnim područjima.           

Gospodarska zona Vrtača- Tounj nalazi se na istočnoj granici općine Tounj, neposredno uz državnu cestu D-23  Karlovac -Senj i željezničku prugu Zagreb -  Rijeka .               

2. SVRHA I CILJ PROGRAMA

U Strateškom planu gospodarskog razvoja Općine Tounj, određeni su razvojni ciljevi i prioriteti Općine Tounj, te razvojni prioritet dugoročnog cilja 2 „Razvoj poduzetničke infarstrukture“ koji se odnosi na Mjeru 1. Izgradnja poduzetničke zone, koja sadrži aktivnosti izrade projektne dokumentacije za izgradnju poduzetničkih zona, komunalnog opremanja, marketinga i privlačenja investitora.

Svrha osnivanja gospodarske zone su osiguranje dugoročnih uvjeta za razvoja gospodarstva obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, dugoročno smanjivanje nezaposlenosti, te otvaranje novih radnih mjesta, poticanje suradnje u realizaciji konkretnih razvojnih projekata između poduzetnika i obrtnika unutar zone te stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika i obrtnika, posebice u pogledu razvijanja novih proizvoda i primjene novih tehnologija.

3. INTERES ZA RAZVOJ GOSOPDARSKE ZONE

Općina Tounj zaprimila je do sada više  upita i interesa  investitora zainteresiranih za ulaganje u Gospodarsku zonu Vrtača , prvenstveno domaćih i lokalnih poduzetnika.
4. LOKACIJA ZONE

 PROSTORNO PLANINSKI SMJEŠTAJ GOSPODARSKE ZONE

Gospodarska zona Vrtača Tounj smještena je na istočnoj strani Općine Tounj na granici naselja Zdenac i Kamenica Skradnička uz državnu cestu D-23 Karlovac – Senj i prugu 

Zagreb- Rijeka na površini od 73776 m².

Gospodarska zona je posebni dio prostora Općine Tounj koji je prostorno planskom dokumentacijom namijenjen za sustavni razvoj gospodarstva i djelatnosti u funkciji gospodarskih subjekata.

Prostorno planskom dokumentacijom određuju se karakteristike vezane za urbanističko planiranje, komunalnu i energetsku infrastrukturu, promet i druge djelatnosti na način da se primarno vodi briga o što kvalitetnijim i efikasnijem okruženju koje je podređeno razvoju gospodarske infrastrukture.

5.  URBANISTIČKI  PREDUVJETI

Prostornim planom uređenja Općine Tounj, Ciljane izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Tounj vezana uz gospodarsku- poduzetničku zonu Vrtača („ Glasnik Karlovačke županije br. 55/05, 31/11, 43/11 ), Odluke o izradi Plana ( Glasnik Karlovačke županije br. 13/2013.  i Odluke općinskog vijeća o donošenju Plana ( Glasnik Karlovačke županije br. 9/2014. određena je gospodarska zona VRTAČA ukupne površine 7,7736 ha.

Točna granica obuhvata definirana je Ciljanim izmjenama i dopunama plana uređenja gospodarske zone Vrtača i UPU- 4  radne zone I-1 ( Glasnik Karlovačke županije br. 9/2014. Ciljne izmjena i dopuna vezana uz poduzetničku zonu Vrtača.

Razlog za izradu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Vrtača je osiguranje prostorno planskih preduvjeta za gradnju građevina za proizvodne i poslovne namjene te svih pratećih sadržaja.

U zoni obuhvata Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Vrtača- Tounj  predviđene su površine sljedećih namjena:

1. Čestica P2 veličine 10529,00 m² predviđena za izgradnju parkirališta za kamione, šlepere i sl.

2. Čestica P3 veličine 23.049,00 m² predviđena za izgradnju gospodarskih objekata

3. Čestica P4 veličine 35.131,00 m² predviđena za izgradnju gospodarskih objekata
Gospodarska namjena

Na prostorima gospodarske namjene predviđena je gradnja poslovnih građevina proizvodne, uslužne, trgovačke i komunalno servisne namjene, građevina za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, skladišno servisnih građevina, smještajnih kapaciteta, ugostiteljskih i sl. građevina ( osim građevina za držanje životinja). Komunikacija u Gospodarsku zonu Vrtača predviđena je Državnom cestom D-23  i cestom zaobilaznicom gospodarska zona- kamenolom Tounj.

U gospodarskoj zoni Vrtača izgrađena je komunalna infrastruktura i na njoj se nalazi općinski vodovod, optički kabel- telekomunikacije i HEP ov dalekovod. i za zaobilaznu cestu dobivena lokacijska dozvola i glavni projekt u izradi.

Ostala komunalna infrastruktura se planira izgraditi kao odvodnja i ostalo.

6. ZEMLJIŠTE

Općina Tounj pokrenula je postupke rješavanja imovinsko pravnih odnosa nad zemljištem u gospodarskoj  zoni. Zemljište u zoni je  u vlasništvu Republike Hrvatske. Općina Tounj je od Republike Hrvatske zatražila darovanje zemljišta u njenom vlasništvu, a za zaobilaznicu otkupit će od privatnih vlasnika.

7. PLAN  ULAGANJA

Izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje zone planira se u fazama ovisno o potrebama investitora i osiguranim sredstvima.

Kako bi se Gospodarska zona privela namjeni planiraju se slijedeći poslovi ulaganja:

1. Rješavanje imovinsko pranih odnosa nad zemljištem, provedba postupaka darovanja zemljišta 

    u    vlasništvu Republike Hrvatske,

2. Otkup potrebnog zemljišta od privatnih vlasnika,

3. Marketing zone,

4. Izrada projektne i izvedbene dokumentacije za izgradnju infrastrukture,

5. Izgradnja prometnica, vodoopskrbe, odvodnje, 

6. Izgradnja trafostanice i niskonaponske mreže za opskrbu električnom energijom,

7. Izgradnja javne rasvjete i

8. Uređenje zelenih i hortikulturnih površina.

8. PROCJENA RASHODA

Troškovi financiranja.

Red. br. Vrsta troška Iznos u kunama:
1.  Rješavanje imovinsko pravnih odnosa nad zemljištem  400.000,00 kn

2.  Otkup potrebnog zemljišta  450.000,00 kn

3.  Marketing zone  30.000,00 kn

4.  Izrada izvedbene dokumentacije za izgradnju infrastrukture 500.000,00 kn

5.  Izgradnja prometnica, vodoopskrbe i odvodnje  15.000.000,00 kn

6.  Izgradnja trafostanice i niskonaponske mreže za opskrbu el. Energijom  1.500.000,00 kn

7.  Izgradnja javne rasvjete  250.000,00 kn

8.  Uređenje zelenih hortikulturnih površina  100.000,00 kn

9.  Ograda gospodarske zone  250.000,00 kn

UKUPNO :  18.480.000,00 kn

Realizacija gore navedenih ulaganja planira se osigurati iz proračuna općine, privatnih  ulagača i  potpora ministarstva Republike Hrvatske te EU fondova.

Prihodi se planiraju i od prodaje zemljišta, poreza i dr.

Ova j Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u „ Glasničku Karlovačke županije „.

KLASA:       302-01/17-01/03

UR BROJ :  2133/20-03-17-20

Tounj, 
         30. ožujka 2017. 

       








     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

         Nikola Katić

Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ODLUKU

o izgradnji novog Vatrogasnog doma u naselju Zdenac 

apliciranjem preko EU Fondova

Članak 1.

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ donosi ODLUKU o rušenju postojećeg započetog objekta Vatrogasnog doma u naselju Zdenac na k.č. broj 2590, 2591 i 2592 u K.O. Zdenac te da se na istom mjestu izgradi novi Vatrogasni dom apliciranjem preko EU Fonodova.
Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:     214-01/17-01/02
Ur.broj:  2133/20-03-17-1
Tounj,     30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

PRILOG

UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(KLASA: 612-011-01/02 URBROJ: 2133/20-01-17-32 )

UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
Izgradnja Turističko kulturno – informativnog centra u Tounju
2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Tounj
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA
Linije 3B, 47264 Tounj
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Ivica Sopek, načelnik
2.5. KONTAKT
Tel. 047/563 – 003

Fax. 047/563 – 002

Mob. 098/365 – 156

e – mail: ivica.sopek@gmail.com
3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA
Karlovačka županija 
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Tounj
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Tounj
3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Cilj projekta je izgradnja nove građevine za javnu i društvenu namjenu koja bi služila kao izložbeni multimedijski prostor za kulturno – povijesno i prirodno naslijeđe Općine Tounj. Obzirom da je na području Općine do sada pronađeno preko 78 špilja, jama i arheoloških artefakata, izgradnja Turističko kulturno – informativnog centra omogućit će njihov bolji smještaj i prezentaciju stanovništvu, brojnim posjetiteljima, turistima i drugim interesentima te će istima olakšati dobivanje turističkih i kulturnih informacija o Općini Tounj i cjelokupnoj Karlovačkoj županiji. Osim toga, uz građevinu se planiraju urediti pristupni put te prostor sa osam parkirališnih mjesta (od kojih je jedno predviđeno za osobe s invaliditetom). 
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Predmetna građevinska parcela površine je 1.207,26 m2, a trenutno se na njoj nalazi gospodarska građevina koju je potrebno ukloniti. Novoizgrađeni centar predviđen je kao građevina izduženog oblika koju će činiti podrum, prizemlje i kat. Sastojat će se od glavnog ulaza, prostora suvenirnice i prodaje ulaznica, radionice, multifunkcionalne prostorije, sanitarnog bloka te izložbenog i uredskog prostora za dvije osobe. Katovi građevine bit će povezani s dva stubišta i jednim dizalom. Na sjeveroistočnoj strani parcele predviđen je prostor za osam parkirališnih mjesta s pristupnim putem.

	
	Početno stanje
	Očekivani rezultat

	Izgrađeni novi objekt
	0
	1

	Bruto površina
	0
	476,46 m2

	Neto površina nove građevine
	0
	216,75 m2

	Parkirališna mjesta 
	0
	8


3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ''DA'':

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)

Po završetku izgradnje Turističko kulturno – informativnog centra planirano je zapošljavanje dvoje djelatnika koji će obavljati poslove vođenja i održavanja objekta. Pritom voditelj centra treba biti kompetentna osoba ekonomske ili tehničke visoke stručne spreme, dok djelatnik održavanja objekta može biti srednje tehničke struke. 
b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
	R.br.
	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
	Planirani broj radnih mjesta
	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

	1.
	Voditelj Turističko kulturno – informativnog centra 
	1
	2019.

	2.
	Djelatnik na odražavanju objekta 
	1
	2019.


Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I Pravilnika.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Izgradnja Turističko kulturno – informativnog centra trajat će četrnaest (14) mjeseci. Gradnja objekta započet će 2017. godine javnom nabavom koja će trajati 4 mjeseca. Nakon toga slijede građevinsko obrtnički radovi u trajanju od 8 mjeseci (počevši od ožujka 2018. pa sve do listopada 2018. godine) te ugradnja vodovoda, kanalizacije, sanitarnih uređaja, grijanja, hlađenja i elektrotehničkih instalacija u trajanju od 2 mjeseca (srpanj i kolovoz 2018. godine). Osim građevinskih i instalaterskih radova, u okviru projekta obavljat će se i nadzor u trajanju od 8 mjeseci (od ožujka do listopada 2018. godine) te vršiti vođenje i vidljivost rezultata projekta u trajanju od 10 mjeseci (od studenog 2017. do kolovoza 2018. godine). Po završetku izgradnje centra, ishodovat će se uporabna dozvola za objekt te slati zahtjevi za isplatom bespovratnih sredstava. 

Vremensko trajanje po mjesecima prikazano je u vremenskom planu u nastavku. 

[image: image1.emf]2017. godina 2018. godina

Opis 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Javna nabava

2

Izgradnja Turističko kulturno - 

informativnog  centra

Građevinsko obrtnički radovi

pripremni radovi, iskopi temelj, ab temelji, 

zidovi i ploča podruma

ab zidovi i ploča prizemlja

ab zidovi i ploča 1.kat

vanjska bravarija

krov, fasadai limarija

plivajući podovi

gipskartonski radovi i unutarnja bravarija

podopolagački i keramičarski radovi

vanjsko uređenje - nasipavanje, zbijanje i 

opločenje pješačkih i kolnih površina

instalacija vodova i kanalizacije i sanitarni 

uređaji

instalacija grijanja i hlađenja

elektrotehničke instalacije

3 Nadzor 

4 Uporabna dozvola 

5 Vođenje projekta

6 Vidljivost

7 Zahtjevi za isplatom


3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
U okviru projekta provest će se sljedeće aktivnosti: 

· javna nabava i ugovaranje (prikupljanje ponuda za radove, obrada i ocjenjivanje ponuda, potpis ugovora, izrada dokumentacije, provedba ugovora),
· građevinski radovi (zemljani i pripremni, zidarski, betonski i armirano betonski radovi, izvođenje drvene konstrukcije, ugradnja grijanja, vodovoda i kanalizacije, sustava za dojavu požara, elektroinstalacija i dizala),

· nadzor nad građenjem,

· vođenje projekta (od strane ovlaštene osobe),

· ishodovanje dozvola i puštanje u rad (otvaranje turističko kulturno – informativnog centra)

· vidljivost projekta,

· zahtjev za isplatom. 
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)
Glavni projekt pripremljen je od strane projektanta Jurice Jagara, dipl. ing. arh. i usklađen s Prostornim planom uređenja Općine Tounj. Ishođena je građevinska dozvola i dobiveno Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike da projekt nema negativan utjecaj na okoliš.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2.)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.531.046,54 kn.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1 Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')

Aktivnosti građenja nisu započete.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)
Ciljane skupine projekta jesu domaći i strani turisti, školske grupe, učenici osnovnih i srednjih škola (koje će provoditi terensku nastavu i dolaziti na izlete u Općinu i županiju), studenti turističkih djelatnosti, povijesti, arheologije, geografije, geologije i drugih povezanih znanosti te znanstvenici iz područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti. 

U krajnje korisnike spadaju lokalno stanovništvo, obrtnici i poduzetnici te ugostitelji koji će imati koristi od povećanog broja posjetitelja.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Obzirom da se Općina Tounj nalazi na dodiru peripanonske i gorske Hrvatske, u prošlosti je imala veliki prometni značaj. Ovim krajevima prolazile su karavane te se razvijale prometne mreže što je doprinijelo oblikovanju prirodne, kulturne i povijesne baštine. Projekt povećava povijesni i turistički značaj Općine i Karlovačke županije jer izgradnja Turističko kulturno – informativnog centra ne omogućava samo smještaj arheoloških artefakata, već i zaštitu prirodnih ljepota kraja. Centar doprinosi informiranosti stanovništva, turista, posjetitelja, učenika, studenata, znanstvenika i drugih interesenata o povijesnom, geografskom, kulturnom i turističkom razvoju Općine, a povećava se i društvena odgovornost jer projekt uzima u obzir i potrebe marginalnih skupina poput osoba s invaliditetom. 

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM
(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Udruge i vjerske zajednice nisu korisnici ovog projekta. 
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Udruge i vjerske zajednice nisu korisnici ovog projekta. 
6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)

[image: image2.emf]2017 2018 Iznos 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Opis 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018

Prijavna dokumentacija 143.378,36 143.378,36

1 Javna nabava

2

Izgradnja Turističko kulturno - 

informativnog centra

Građevinsko obrtnički radovi 4.332.472,50 4.332.472,50

Instalacija vodovoda i kanalizacije i 

sanitarni uređaji 74.317,50 74.317,50

Instalacija grijanja i hlađenja 410.386,33 410.386,33

Elektrotehničke instalacije 1.931.227,75 1.931.227,75

Instalacije vertikalnog transporta - dizalo 180.000,00 180.000,00

Oprema 240.514,10 240.514,10

3 Nadzor  200.000,00 200.000,00

4 Uporabna dozvola 

5 Vođenje projekta

6 Vidljivost 18.750,00 9.000,00 9.975,00

7 Zahtjevi za isplatom

7.531.046,54 152.378,36 7.378.893,18

besp 7.317.448,18 74.280,00 7.243.393,18

vlas  213.598,36 78.098,36 135.500,00


Projekt se planira završiti u 2018. godini. Vrijednost projekta iznosi 7.531.046,54 kn od čega Općina planira bespovratna sredstva u visini 7.317.448,18 kn, a iz proračuna Općina planira osigurati 213.598,36 kn i to 78.098,36 kn u 2018. i 135.500,00 kn u 2019. godini.

Za potrebe gradnje, Općina planira bespovratna sredstva uzeti 50% avansa u visini 3.658.724,09 kn i ostatak na dva povlačenja po 1.829.362,05 kn tj. zavisno od ovjerenih situacija.
6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')

Tablica 2: Procjena troškova projekta
	
	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA

(Kratki opis/naziv troška)
	PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a

kn
	IZNOS PDV-a

kn
	UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om

kn

	
	
	
	(Upisuje korisnik kojemu je PDV prihvatljiv za prijavljeni trošak, to jest korisnik koji nema pravo na odbitak PDV-a. Ako korisniku PDV nije prihvatljiv, upisati 0,00)
	(Iznos iz ovog stupca je zbroj iznosa iz stupca 3 i iznosa PDV-a iz stupca 4. Ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv, u stupac 5. prepišite iznos iz stupca 3.)

	1
	2
	3
	4
	5

	I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

	A
	Građenje

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...
	6.928.404,08

	A.1.
	Građevinsko obrtnički radovi
	3.465.978,00
	866.494,50
	4.332.472,50

	A.2.
	Instalacije vodovoda i kanalizacije sa sanitarijama
	59.454,00
	14.863,50
	74.317,50

	A.3.
	Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije
	328.309,06
	82.077,27
	410.386,33

	A.4.
	Elektrotehničke instalacije
	1.544.982,20
	386.245,55
	1.931.227,75

	A.5.
	Instalacije vertikalnog transporta - dizala
	144.000,00
	36.000,00
	180.000,00

	B
	Opremanje

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...
	240.514,10

	B.1.
	Oprema
	192.411,28
	48.102,82
	240.514,10

	B.2.
	
	
	
	

	B.3.
	
	
	
	

	C
	Prihvatljivi nematerijalni troškovi

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...
	0,00

	C.1.
	
	
	
	

	C.2.
	
	
	
	

	C.3.
	
	
	
	

	D
	Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C
	7.168.918,18

	E
	Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...
	143.378,36

	E.1.
	Troškovi pripreme natječajne dokumentacije
	114.702,69
	28.675,67
	143.378,36

	E.2.
	
	
	
	

	E.3.
	
	
	
	

	F
	Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj

Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ); usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.
	74.280,00

	G
	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...
	200.000,00

	G.1.
	Nadzor
	160.000,00
	40.000,00
	200.000,00

	G.2.
	
	
	
	

	G.3.
	
	
	
	

	H
	Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave

Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).

Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom  iz reda G (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj) te upišite manji iznos.
	74.280,00

	I
	Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova

Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). 

Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.
	148.560,00

	J
	Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja

(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).

Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.
	7.317.448,18

	K
	Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove

Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz lokalnih izvora) za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos dodijeljene/primljene državne potpore.
	0,00

	L
	Intenzitet javne potpore

Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4. Pravilnika.
	100%

	M
	Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja

(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).

Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.
	7.317.448,18

	N
	Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)

Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85
	6.219.830,95

	O
	Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)

Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15
	1.097.617,23

	II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

	P
	Ukupni iznos neprihvatljivih troškova

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ...

Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.
	18.750,00

	P.1.
	Vidljivost
	15.000,00
	3.750,00
	18.750,00

	P.2.
	
	
	
	

	P.3.
	
	
	
	

	III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA

	Q
	Ukupni iznos projekta

Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).

Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednost.
	7.531.046,54

	R
	Iznos vlastitih sredstava

Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M.
	213.598,36


7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
 (navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Općina Tounj ima iskustva u provođenju projekata financiranih iz fondova EU i državnog proračuna RH. U okviru Općine pokrenuti su i završeni sljedeći projekti:

	Projekt
	Izvor
	Iznos

	Izgrađen vodovod Zdenac – Brletići 
	Općina Tounj
	2.303.572,05 kn (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)

	Poučna staza 
	Općina Tounj
	41.375,00 kn 

(32.000,00 kn – Karlovačka županija ;  

9.375,00 kn – Općina Tounj)

	Rekonstrukcija krova župne crkve u Tounju
	Općina Tounj
	90.000,00 kn (Ministarstvo kulture)

	Uređenje zgrade vatrogasnog doma i okoliša u Zdencu 
	Općina Tounj
	134.206,25 kn (70.000,00 kn EU fondovi – park i šetnica ;

29. 206,25 kn – vatrogasna oprema ;

35.000,00 kn – AB radovi i žbukanje)

	Uređenje mrtvačnica na grobljima Tounj i Kamenica 
	Općina Tounj
	15.000,00 kn (sredstva grobnih naknada iz proračuna Općine Tounj)

	Izgradnja dječjeg igrališta u Zdencu
	Općina Tounj
	70.000,00 kn (75% Ministarstvo graditeljstva ; 25% Općina Tounj)

Nakon postupka javne nabave vrijednost projekta iznosit će 90.000,00 kn s PDV – om. 

	Izrada Strategije ukupnog razvoja Općine Tounj 
	Općina Tounj
	80.000,00 kn (100% Europska unija)

	Izgradnja nadstrešnice ispred ambulante, zubne ordinacije i Općine
	Općina Tounj
	Ukupna vrijednost projekta 69.952,00 kn s PDV – om (75% Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova ; 25% Općina Tounj) 


U provedbi projekta izgradnje turističko kulturno – informativnog centra Tounj sudjelovat će sljedeći djelatnici Općine: 
1. Ivica Sopek (inženjer građevinarstva), rođen je Tounju 07.05.1959. godine. Radio je 20 godina u građevinskom poduzeću i kamenolomu IGM – Tounj kao voditelj gradilišta na velikim infrastrukturnim građevinama (ceste, plinovodi, vodovodi, mostovi, tuneli). Također, 8 godina radio je kao direktor komercijalne službe i kamenoloma IGM – Tounj. Dužnost općinskog načelnika vrši već 4 mandata, a u lokalnoj samoupravi je konstantno od 1993. godine kada je bio predsjednik Općinskog vijeća Općine Josipdol (Općina Tounj je tada bila u sastavu općine Josipdol, a 1997. godine se izdvojila i postala samostalna). Sudjelovao je u projektima povlačenja sredstava od raznih ministarstava RH i EU fondova na velikim projektima kao što su vodovod – 24 km, nerazvrstane ceste, gradnja rotora, dvije autobusne stanice, nogostupa uz državnu cestu D – 23, izgradnja mrtvačnica, dječjih igrališta, ekološke i energetski učinkovite rasvjete, uređenje mnogih spomenika kulture i niz drugih većih i manjih infrastrukturnih projekata. Od 2009. godine, kao glavni nositelj 20 – ak raznih projekata, Općina Tounj povukla je, što direktno, a što indirektno iz ministarstava RH, državnih institucija i EU fondova te uložila u izgradnju infrastrukturnih projekata, više od 30 milijuna kuna. Općina Tounj i sadašnji načelnik prošle 2016. godine aplicirali su na EU fondove projekte nerazvrstanih cesta i općinskog vodovoda u vrijednosti 2 milijuna eura. 
Zaduženja: voditelj projekta, koordinacija projektnih aktivnosti, provedba Ugovora s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prijava projekta na natječaj, komunikacija s relevantnim tijelima u fazi evaluacije projekta, podnošenje zahtjeva za isplatu
2. Ankica Pribanić (ekonomist), zamjenica načelnika od 2013. do 2017. godine
Zaduženja: pomoć voditelju u provedbi projekta 
3. Nikolina Matešić (inženjer prometa), vanjska suradnica
Zaduženja: savjetnik pri provedbi projekta
4. Ankica Suknaić (administrativni referent), tajnica načelnika u Općini od 1997. godine
           do danas

           Zaduženje: provedba postupka javne nabave, nadziranje javne nabave 
5. Franjo Pribanić (ekonomist), knjigovođa u Općini od 1997. godine do danas

           Zaduženja: knjigovodstveni poslovi vezani uz projekt 

Sadašnji načelnik s navedenim timom i svim djelatnicima ima ogromno iskustvo i iznimne rezultate u provedbi raznih projekata, posebice onih financiranih iz fondova EU, što je velika garancija uspješne provedbe i ovog projekta.
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM 
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Turističko kulturno – informativni centar Tounj financirat će se uglavnom iz proračuna 
Općine te manji dio od  naplate ulaznica posjetitelja. 

	 
	 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Prihod
	238.500,00
	287.500,00
	320.000,00
	342.500,00
	370.000,00

	1.1.
	Proračun
	178.500,00
	227.500,00
	250.000,00
	272.500,00
	300.000,00

	1.2.
	Ostali prihodi 
	60.000,00
	60.000,00
	70.000,00
	70.000,00
	70.000,00

	2
	Rashodi
	238.500,00
	287.240,00
	319.326,80
	341.953,43
	369.147,60

	2.1.
	Struja
	12.000,00
	14.000,00
	15.000,00
	16.000,00
	17.000,00

	2.2.
	Grijanje
	7.000,00
	7.500,00
	8.000,00
	8.500,00
	9.000,00

	2.3.
	Potrošni materijal
	15.000,00
	15.750,00
	16.537,50
	17.364,38
	18.232,59

	2.4.
	Trošak djelatnika
	185.500,00
	185.500,00
	194.775,00
	204.513,75
	214.739,44

	2.5.
	Promidžba i marketing
	36.000,00
	28.000,00
	36.000,00
	44.000,00
	56.000,00

	2.6.
	Tekuće održavanje
	12.000,00
	14.000,00
	16.000,00
	18.000,00
	20.000,00

	2.7.
	Investicijsko održavanje
	0,00
	15.000,00
	25.000,00
	25.000,00
	25.000,00

	2.8.
	Ostalo
	7.000,00
	7.490,00
	8.014,30
	8.575,30
	9.175,57

	3
	Razlika
	0,00
	260,00
	673,20
	546,57
	852,40


8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Korisnik sredstava planira da o objektu vodi brigu dvoje novozaposlenih te Jedinstveni upravni odjel Općine Tounj.

Objekt turističko kulturno – informativnog centra na području Općine Tounj održavat će se kao i ostali objekti u vlasništvu Općine, na temelju Programa održavanja građevina u vlasništvu Općine. Na taj način osigurana su sredstva za potrebe tekućeg održavanja objekata i uređaja te sredstva za investicijsko održavanje. Osim toga, osigurava se trajno i sigurno korištenje prostora te, kroz investicijsko održavanje, usklađenje s novim zahtjevima i unaprjeđenje kvalitete u korištenju objekata.
Općina Tounj kao jedinica lokalne samouprave, koja će imati u svojem vlasništvu upisanu imovinu upravljat će projektom pet godina od završetka investicije, a time je ujedno zadovoljen i uvjet iz članka 20., stavak (9) Pravilnika o provedbi mjere 07 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.. U prvoj godini ne očekuje se potreba za investicijskim održavanjem objekta. 

9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Projekt izgradnje Turističko kulturno – informativnog centra u skladu je sa Strategijom ukupnog razvoja Općine Tounj 2015. – 2020. godine

Strateškim ciljem 1: „Visoka kvaliteta života i standarda“ 

Prioritetom 2:  „Društvene djelatnosti“ navedenima na 89. stranici te sa 

Strateškim ciljem 2: „Razvoj gospodarstva“ i 

Prioritetom 1:  „Razvoj turizma“ navedenima na 89., a razrađenima na 90. stranici Strategije ukupnog razvoja Općine Tounj 2015. – 2020. godine pod poglavljem 13. Strategija ukupnog razvoja i podpoglavljem 13.3. Strateški ciljevi, prioriteti i mjere. 

Strategija ukupnog razvoja Općine Tounj 2015. – 2020. godine usvojena je dana 26. veljače 2016. godine Odlukom Općinskog vijeća, URBR: 2133/20 – 03 – 16 – 2, KLASA: 361 – 02/16 – 01/01 (koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“) te je dostupna na službenoj stranici Općine Tounj (http://www.tounj.hr/opcina/rijesenja-i-dozvole-ot/zapisnici-sa-sjednica/).
10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom. ).

Projekt ima građevinsku dozvolu.
11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Izjava kojom se korisnik podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Općina Tounj, Linije 3B, 47264 Tounj obvezuje i izjavljuje da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama:

· mještani Općine i županije,

· domaći i strani turisti,

· učenici osnovnih i srednjih škola,

· studenti, 

· znanstvenici, 

· drugi interesenti.
Datum: 30.03.2017





           Potpis i pečat:









__________________________








OPĆINSKI NAČELNIK:









      ing. Ivica Sopek
Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na provedbu ulaganja u izgradnju Turističko kulturno informativnog centra  Općine Tounj „ unutar mjere 07. temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Članak 1.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ daje SUGLASNOST na provedbu ulaganja u izgradnju Turističko kulturno informativnog centra Općine Tounj „unutar mjere 07. temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“  iz  Programa  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Članak 2.


Sastavni dio ove Odluke je i Prilog opisa projekta operacije u 15 stranica teksta.

Članak 3.

   
Ova Odluka  objaviti će se  u „Glasniku Karlovačke županije“.
Klasa:    612-01/17-01/02
Ur.broj:  2133/20-03-17-33
Tounj,     30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

PRILOG

UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

( KLASA: 612-01/17-01/01  URBROJ: 2133/20-01-17-17 )

UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Naziv projekta je šetnica za špilju zdenac
2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Tounj
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

JLS
2.3. ADRESA KORISNIKA

47264 Tounj, Linije 3B
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

IVICA SOPEK – NAČELNIK

2.5. KONTAKT

IVICA SOPEK 

Tel.047/563-003 

Fax 047/563-002

Mob.098/365/156 

mail: ivica.sopek@gmail.com


3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Karlovačka županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Tounj

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Tounj, Zdenac, 
3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Predmet ovog projekta je Poučno-tematska staza i šetnica koja je smještena u vodotoku kanjona rijeke Tounjčice do špilje Zdenac. Šetnica je namijenjena samo za pješake, a bitno je provoditi načela zaštite prirode.

Osnovna svrha cjelokupnog projekta jest poboljšanje infrastrukture Općine Tounj, tj. omogućavanja pristupa špilji Zdenac. Izgradnja predmetne šetnice predviđena je u vodotoku rijeke Tounčice uz lijevu obalu kod Tounjskog mosta. Šetnica će se izgradila na k.č. 3963 i 3877/1 k.o. Tounj, k.č. 6014 k.o. Zdenac i 4418/S k.o. Skradnik.
U planu je uključiti ovaj projekt u već pokrenute projekte – Biciklističko odmorište koje je predviđeno na ulazu uz Županijsku cestu D 23 i izgradnja kulturno-edukacijskog centra čija je izgradnja predviđena nedaleko parkinga u Ulici Linije.
Potrebno je izraditi projekt elektroinstalacija kojim će biti obuhvaćeno slijedeće:

· izvođenje priključka gotovog kontejnera sa sanitarijama

· izvođenje priključka biološkog pročiščivaća i automata za piće/grickalice

· izvođenje javne rasvjete javne površine za pristup šetnici i osvjetljenje mosta

· izvođenje rasvjete drvene šetnice i osvjetljenje ulaza u spilju
Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu šetnice:

- informacijsko-prodajni centar

- sustav signalizacije

- ulaz i kontrolne točke za posjetitelje

- Internet točke (pametne solarne klupe)

- izrada izložbeno-prezentacijskih materijala i suvenira

- korištenje postojećih objekata za smještaj

- ponuda lokalnih proizvoda – kao „Tounjski sir“

- osigurati sustav za evidenciju, praćenje i kontrolu broja posjetitelja
Predviđa se spojiti nove stupove javne rasvjete na mrežu postojeće rasvjete kod ceste, a svjetiljke za osvjetljenje mosta sa lampe kod mosta kako je prikazano u nacrtima. 
Cijelom dužinom predmetne šetnice predviđa se ugradnja podne solarne svjetiljke za rasvjetu šetnice sa obje strane na pravilnim razmacima. Kućište svjetiljke predviđa se od izrazito čvrste ABS plastike s polikarbonatnim difuzorom u IP68 zaštiti. 

Na kraju šetnice pored ulaza u spilju predviđa se postavljanje jednog fotonaponskog seta za napajanje dvije svjetiljke za rasvjetu ulaza u spilju. Predviđena dimenzija fotonaponskog seta za napajanje je 680x456x647mm, mase 38kg. takvim rješenjem predviđena je autonomija svjetiljki od 7 dana bez sunčeve svjetlosti.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Postojeći pristup špilji ne omogućava lak i jednostavan pristup špilji zbog konfiguracije terena, tj. postoji vrlo strma šumska staza sa početkom na sjevernoj strani Tounjskog mosta, koja nije sigurna za pristup većeg broja posjetitelja. Taj bi se problem u potpunosti riješio ostvarenjem predmetnog projekta. Šetnica bi se izgradila na vodnom dobru tj. na dijelu vodotoka rijeke Tounčice k.č. 3963 i 3877/1 k.o. Tounj, k.č. 6014 k.o. Zdenac i k.č. 94/1 i 4418/S k.o. Skradnik.

Šetnici će se pristupati s javno prometne površine k.č. 94/1 k.o. Skradnik. Točke iskolčenja granice obuhvata vidljive na situaciji u grafičkim prilozima: Granica obuhvata na kopiji katastarskog plana i DOF-u M 1:1000.
Za potrebe posjetitelja „Šetnice“ do spilje Zdenac predviđena je led-solarna rasvjeta uzduž šetnice, javna rasvjeta sa led-lampama uzduž pristupnog puta, sanitarni kontejneri (do 15 m2) sa biološkim (Aerobno-anaerobnim) uređajem za pročišćavanje, drvenom kućicom za prodaju suvenira i ulaznih karata, automat za tople i hladne napitke i sneck (sve smješteno na k.č. 96 k.o. Skradnik.
Za potrebe dostupnosti posjetiteljskih sadržaja predviđena je rekonstrukcija parkirališta za autobuse i osobna vozila na površini ispred stare zgrade „Vatrogasnog doma“ koja je udaljena od šetnice cca 600,00 m. Posjetitelji će se kretati organizirano u pratnji vodiča, obilježenom pješačkom stazom do kontroliranog ulaza u samu šetnicu. Na istoj uređenoj površini parkirališta predviđen je sanitarni kontejner za biološkim uređajem za pročišćavanje.
Šetnica je projektirana kao drvena konstrukcija u vodotoku rijeke Tounčice uz lijevu obalu, te je predviđen prelaz na desnu obalu uzvodno od postojeće brane, 1,5 m iznad gornje kote preljeva brane kako bi se omogućilo korištenje i u vrijeme najviših vodostaja. Drvena konstrukcija planira se izvesti od drveta hrasta ili iznimno drva bagrema za elemente koje se nalaze u vodi. Konstrukcija podrazumijeva hodnu površinu od fosni debljine 6,0 cm koje se postavljaju okomito na grede raspona do 3,0 m te temelje na stupovima duljine do 5,0 m koji se ugrađuju u tlo u dubinu minimalno od 1,5 m.

Sa novim planiranim sadržajem broj posjetitelja povećao bi se za 2-4%. Sa predmetnim projektom povećalo bi se zanimanje za Tounjski kraj, koji je i inače poznat po kulturnoj i prirodnoj baštini.
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ''DA'':

c) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)
d) S obzirom da je projekat turističko gospodarskog karaktera potrebna su minimalno 2 radna mjesta.

e) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)
Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
	R.br.
	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
	Planirani broj radnih mjesta

2
	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

	1.
	Turistički vodič
	1.


	

	2.
	Čuvar- rendžer
	1.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I Pravilnika.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Planirano vrijeme trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci. Projekt će početi 1.1.2018. a završiti će nakon 1,5 godine tj. 30.6.2019.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
	
	Aktivnosti prije donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava

	a
	Idejni projekt- izrađen je

	b
	Lokacijska dozvola – u postupku dobivanja

	c
	Priprema dokumentacije za natječaj - u tijeku

	d
	Dobivena je  suglasnosti vijeća 

	e
	Prijava projekta na natječaj - u pripremi

	f
	Dobiveno  je mišljenje o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu

	
	

	
	Aktivnosti provedbe ulaganja

	1
	Priprema i provedba javne nabave

	2
	Izgradnja šetnice 

	
	Uključivanje dodatnih sadržaja u projekt

	3
	Nadzor nad izgradnjom

	4
	Tehnički pregled, dobivanje uporabne dozvole i drugih potrebnih dozvola, zapošljavanje djelatnika  i stavljanje ulaganja u funkciju

	5
	Podnošenje zahtijeva za isplatu - dovršenje ulaganja

	6
	Promidžba i vidljivost - informiranje javnosti da se projekt financira EU sredstvima

	7
	Upravljanje projektom


3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Izrađen je idejni projekt, građevinska nije potrebna – lokacijska je u postupku dobivanja
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2.)

[image: image3.emf]Procjena troškova projekta Šetnica Zdenac Tounj

Opis U kn bez PDV-a PDV Ukn sa PDV-om

Predlažem unijeti u 

zahtijev za potporu

Troškovi projektanta i geodetski troškovi 150.000,00                     37.500,00                       187.500,00                    

Usluge konzultanta u pripremi dokumentacije za natječaj 59.200,00                       14.800,00                       74.000,00                      

Građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji šetnice 1.250.000,00                 312.500,00                     1.562.500,00                

Radovi na komunalnoj  infrastrukturi šetnice 2.100.000,00                 525.000,00                     2.625.000,00                

Elektrotehnički radovi 750.000,00                     187.500,00                     937.500,00                    

Nadzor 102.500,00                     25.625,00                       128.125,00                    

UKUPNO

4.411.700,00                 1.102.925,00                 5.514.625,00                


Prihvatljivi troškovi – 5.273.345,00 kn 

Neprihvatljivi troškovi – 243.345,00 kn. Ti se neprihvatljivi troškovi odnose na opće troškove koji prelaze 20.000 EUR

Opći troškovi – 389.625,00 kn

PDV kao prihvatljiv trošak – 1.106.625,00 kn 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1 Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')

Aktivnosti građenja nisu započele
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)
Osnovna CILJNA SKUPINA projekta su svi građani (svi stanovnici Općine Tounj) koji će od projekta imati direktnu korist i svi posjetitelji Općine Tounj. U ciljnu skupinu ulaze i potencijalni posjetitelji koji će zbog nove šetnice posjećivati Općinu Tounj. Naime, izgradnjom šetnice proširiti će se turistička ponuda (u smislu lakšeg i sigurnijeg prilaza špilji) koja će privući mnogobrojne zainteresirane prolaznike. Ciljnu skupinu čine i ugostitelji koji će imati direktne koristi kroz pokretanje poduzetničkih aktivnosti na području Općine Tounj ali i na samoj šetnici. Proširenjem turističke ponude stvorit će se uvjeti za produljenje turističke sezone, kako one ljetne tako i zimske. 

KRAJNJI KORISNICI projekta su svi dionici koji će imati dugoročne koristi – na razini društva ili nekog sektora, u konkretnom slučaju stanovnici iznajmljivači stanova Općine Tounj, turisti, sama Općina Tounj. kao i cjelokupna regija. Krajnji korisnici (tzv. final beneficiaries) su osobe i organizacije koje nisu direktno uključene u provedbu projekta, nego on na njih ima posredan utjecaj. KRAJNJI KORISNICI projekta su svi dionici koji će imati dugoročne koristi – na razini društva ili nekog sektora, u konkretnom slučaju domicilno stanovništvo, turisti, poduzetnici na području općine te Općina Tounj i cijela regija. 
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Općina Tounj nalazi se na mjestu spajanja nizinske i panonske Hrvatske sa središnjim planinskim prostorom Gorskog kotara. Izgradnja stare Jozefinske ceste i željezničke pruge Zagreb-Rijeka krajem 18. st., Tounju je omogućilo dobru povezanost s ostalim dijelovima Hrvatske te posredničku ulogu između poljoprivrednog kontinentalnog zaleđa i Primorja. Obzirom na dobru prometnu poziciju postoji velika vjerojatnost da će se broj posjetitelja Općine Tounj povećati upravo zbog boljeg prilaza špilji, špilji koja se nerijetko koristi za speološk3e treninge i druge slične aktivnosti.
Obzirom da turizam ima važan utjecaj na ukupno županijsko gospodarstvo, pa tako i na gospodarstvo Općine Tounj, turističku ponudu je potrebno unaprijediti pri čemu su aktivnosti usmjerene ka stvaranju prepoznatljive destinacije i produljenju turističke sezone na cijelu godinu. Projektom izgradnje šetnice znatno će se unaprijediti turistička ponuda na području Općine Tounj što će stvoriti uvijete za produljenje turističke sezone.
Projektom izgradnje šetnice iskoristiti će se potencijal lokacije projekta. Nadalje, realizacija projekta rezultirati će većom gospodarskom aktivnošću i posljedično usporiti smanjenje broja stanovnika, pogotovo mladog i obrazovanog. Projekt će doprinijeti unapređenju regionalnog razvoja i poboljšati će kvalitetu života stanovnika.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM

(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

n/p
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

n/p
6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)
[image: image4.emf]Procjena troškova projekta Šetnica Zdenac Tounj

Opis U kn bez PDV-a PDV Ukn sa PDV-om 2017 2018 2019

Predlažem unijeti u 

zahtijev za potporu

Troškovi projektanta i geodetski troškovi 150.000,00                     37.500,00                       187.500,00                     187.500,00                    

Usluge konzultanta u pripremi dokumentacije za natječaj 59.200,00                       14.800,00                       74.000,00                       74.000,00                      

Građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji šetnice 1.250.000,00                 312.500,00                     1.562.500,00                 781.250,00                     781.250,00                    

Radovi na komunalnoj  infrastrukturi šetnice 2.100.000,00                 525.000,00                     2.625.000,00                 1.312.500,00                 1.312.500,00                

Elektrotehnički radovi 750.000,00                     187.500,00                     937.500,00                     468.750,00                     468.750,00                    

Nadzor 102.500,00                     25.625,00                       128.125,00                     64.062,50                       64.062,50                      

UKUPNO

4.411.700,00                 1.102.925,00                 5.514.625,00                 261.500,00                     2.626.562,50                 2.626.562,50                


Svi troškovi planiraju se pokriti iz slijedećih izvora:

· u fazi provedbe i do isplate bespovratnih sredstava planira se uzeti kredit HBOR-a u visini od 65% vrijednosti projekta ili 3.585.000 kn kredita

· iznos kredita je manji od ukupnih troškova projekta jer će se dio sredstava već u fazi provedbe naplatiti kao bespovratna sredstva budući da će se 1. zahtjev za isplatu podnijeti nakon provedbe otprilike 1/3 vrijednosti projekta, a drugi će se zahtjev za isplatu podnijeti nakon otprilike 2/3 vrijednosti (troškova)  projekta, te će se dobivenim bespovratnim sredstvima osigurati dio likvidnosti projekta do konačne isplate bespovratnih sredstava

· po provedbi projekta i podnošenju konačnog zahtijeva za isplatu (3. rate) sva sredstva će se naplatiti kao bespovratna sredstva te će se iz istih u cijelosti vratiti kredit

6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')
Tablica 2: Procjena troškova projekta
	
	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA

(Kratki opis/naziv troška)
	PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a

kn
	IZNOS PDV-a

kn
	UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om

kn

	
	
	
	(Upisuje korisnik kojemu je PDV prihvatljiv za prijavljeni trošak, to jest korisnik koji nema pravo na odbitak PDV-a. Ako korisniku PDV nije prihvatljiv, upisati 0,00)
	(Iznos iz ovog stupca je zbroj iznosa iz stupca 3 i iznosa PDV-a iz stupca 4. Ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv, u stupac 5. prepišite iznos iz stupca 3.)

	1
	2
	3
	4
	5

	I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

	A
	Građenje

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...
	                 5.125.000,00    



	A.1.
	Građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji šetnice
	                 1.250.000,00    
	                     312.500,00    
	                 1.562.500,00    

	A.2.
	Radovi na komunalnoj  infrastrukturi šetnice
	                 2.100.000,00    
	                     525.000,00    
	                 2.625.000,00    

	A.3.
	Elektrotehnički radovi
	                     750.000,00    
	                     187.500,00    
	                     937.500,00    

	B
	Opremanje

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...
	0,00

	B.1.
	
	
	
	

	B.2.
	
	
	
	

	B.3.
	
	
	
	

	C
	Prihvatljivi nematerijalni troškovi

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...
	0,00

	C.1.
	
	
	
	

	C.2.
	
	
	
	

	C.3.
	
	
	
	

	D
	Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C
	5.125.000,00    

	E
	Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...
	74.000,00    

	E.1.
	Troškovi konzultantskih usluga za pripremu dokumentacije za natječaj


	                       59.200,00    
	                       14.800,00    
	                       74.000,00    

	E.2.
	
	
	
	

	E.3.
	
	
	
	

	F
	Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj

Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ); usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.
	74.000,00    

	G
	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...
	                     315.625,00    



	G.1.
	Troškovi projektanta i geodetski troškovi
	                     150.000,00    
	                       37.500,00    
	                     187.500,00    

	G.2.
	Nadzor
	                     102.500,00    
	                       25.625,00    
	                     128.125,00    

	G.3.
	
	
	
	

	H
	Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave

Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).

Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda G (Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave) te upišite manji iznos.
	74.280,00    

	I
	Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova

Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). 

Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.
	                     148.280,00



	J
	Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja

(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).

Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.
	                 5.273.280,00    



	K
	Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove

Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz lokalnih izvora) za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos dodijeljene/primljene državne potpore.
	0,00

	L
	Intenzitet javne potpore

Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4. Pravilnika.
	100%

	M
	Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja

(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).

Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.
	5.273.280,00    

	N
	Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)

Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85
	                 4.482.288,00    

	O
	Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)

Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15
	                     790.992,00    

	II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

	P
	Ukupni iznos neprihvatljivih troškova

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ...

Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.
	0,00

	P.1.
	
	
	
	

	P.2.
	
	
	
	

	P.3.
	
	
	
	

	III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA

	Q
	Ukupni iznos projekta

Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).

Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednost.
	5.514.625,00    

	R
	Iznos vlastitih sredstava

Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M.
	241.345,00


7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Tim za provedbu projekta Šetnica za špilju Zdenac je slijedeći: 
· Ivica Sopek 

· Ankica Pribanić

· Ankica Suknaić

· Franjo Pribanić

· Stevo Žufić

1. Ivica Sopek- voditelj tima je inženjer građevinarstva, rođen je Tounju 07.05.1959. godine. Radio dvadeset godina u građevinskoj tvrtci i kamenolomu IGM-TOUNJ kao šef-voditelj gradilišta na velikim infrastrukturnim građevinama (ceste, plinovodi, vodovodi, mostovi, tuneli i dr. ). Netko vrijeme radio kao direktor komercijalne službe i kamenoloma IGM- Tounj ( 8 godina )  Općinski načelnik četiri mandata a u lokalnoj samoupravi je konstantno od 1993. godine gdje je bio predsjednik općinskog vijeća Općine Josipdol (1993.-1997.) jer općina Tounj tada bila u sastavu općine Josipdol a 1997. god. se izdvojila i postala samostalna općina. Sudjelovao u mnogim velikim projektima povlačenja sredstava od raznih Ministarstava RH i EU fondova kao što su vodovod - 24 km , nerazvrstane ceste, gradnja rotora, nogostupa uz državnu cestu D-23  i dr. veliki projekti za općinu kao što su izgradnje mrtvačnica, ekološka i energetski učinkovita rasvjeta, uređenje mnogih spomenika kulture i niz drugih većih i manjih infrastrukturnih projekata. U zadnja dva mandata od 2009. godine kao glavni nositelj 20 -ak raznih projekata općina Tounj povukla je što direktno, a što indirektno  iz spomenutih ministarstava RH, državnih institucija i EU fondova i uložila u izgradnju infrastrukturnih projekata više od 30 miliona kuna. Ovo dugogodišnje iskustvo i sama struka načelnika je dodatna garancija  na provedbi EU projekata i uspješne provedbe ovog velikog projekta nerazvrstane ceste Tounj.

2. Ankica Pribanić ( ekonomista ) zamjenica načelnika od 2013-2017 . godine. Završila je srednju školu smjer Ekonomski tehničar te mnogi niz godina radila u trgovačkim poduzećima kao što su „Mrežnica“, „Ogulin“ „Pribanić d.o.o. Tounj“ i „Mihaljević“ 

3. Ankica Suknaić – rođena 21.05.1960. Završila je tečaj daktilografkinje te je dugi niz godina radila kao tajnica direktora i administrator u komercijali. Od 1997. do danas radi u Općini Tounj. Ima velika iskustva u vođenju administrativnih poslova i vođenju projekata.

4. Franjo Pribanić – rođen 28.07.1961. Dugi niz godina radio u IGM Tounj kao alatničar, šef skladišta i blagajnik, a od 1997. do danas radi u Općini Tounj kao knjigovođa. Posjeduje potrebna ekonomska  znanja i iskustva za provedbu projekta. 

5. Stevo Žufić, -dipl.oecc. iz Poreča, rođen je u Puli 6.1.1951.g. Kao konzultant stručnjak za EU fondove i poslove poslovnog savjetovanja direktor je konzultantskog društva Adria Bonus d.o.o. iz Poreča. Društvo je do sada provelo preko 100 različitih projekata. Ima velika iskustva u ruralnom razvoju, posebno u IPARD programu u kojem je vodio oko 45 različita IPARD projekta, od čega dobar dio projekata za općine i gradove (odvodnja i nerazvrstane ceste). Stevo Žufić će doprinijeti da se projekt u cijelosti vodi kako je uobičajeno za sve EU projekte, posebno u skladu Pravilnikom i natječajnom dokumentacijom za Podmjeru 7.2. Programa ruralnog razvoja 2014-2020. Koji pokriva projekte kao što rekonstrukcija nerazvrstanih cesta. Konzultant poznaje poslovanje lokalne samouprave jer je i sam bio na vodećim pozicijama u Gradu Poreču i Istarskoj županiji pa je uz iskustvo na provedbi EU projekata to dodatna garancija uspješne provedbe ovoga projekta.

Općina Tounj ima veliko iskustvo u provedbi raznih projekata, posebno EU projekta, što znači da je i veći broj drugih djelatnika grada koji nisu članovi projektnoga tima ali će učestvovati u provedbi projekta garancija uspješne provedbe projekta. U 2016. godini su realizirani slijedeći projekti koji su financirani od strane natječaja ministarstva i RH i Europskih fondova:

1. Izgradnja dječjeg igrališta u Zdencu u iznosu od 70.000,00 kn odnosno 75 % vrijednosti projekta gdje sudjeluje Ministarstvo graditeljstva RH,  a Općina Tounj sudjeluje sa 25% iz svog proračuna tako da ukupna vrijednost projekta nakon postupka javne nabave će iznositi oko 90.000,00 kn s PDV-om. 

2. Izgradnja nadstrešnice ispred ambulante, zubne ordinacije i općine u iznosu od 75 % ( 50.000,00 kn ) dobivena od MINISTARSTAVA REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA i oko 25 % iz proračuna općine i vrijednost projekta je 69.952 0,00 kn sa PDV-om. Radovi su završeni u potpunosti. 

3. Izgradnja nogostupa, dvije autobusne stanice, rotor uz državnu cestu D-23 i Ž 3220 te postavljanje energetski učinkovite  i ekološke rasvjete u iznosu oko  4,5 miliona kuna.

4. Uređenje- opločenje nogostupa  trga i parkirališta ispred općine Tounj sa novom rasvjetom

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM 
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Objekat , šetnica  će se po završetku projekta  redovno održavati prema uobičajenim standardima. Općina će zadržati funkciju planiranja, financiranja i nadzora, a održavanje i upravljanje  će povjeriti društvu čija ponuda bude najpovoljnija općini. Na sličan način kao što postupa sa imovinom  u vezi održavanja koja je u njenom vlasništvu ( npr. Nerazvrstane ceste ).  

Po dovršetku projekta Općina Tounj će sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora. Prema  Zakonu o komunalnom gospodarstvu JLS utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih  poslova na temelju ugovora. A isto tako općina ima komunalni pogon i planira osnovati komunalno poduzeće u svom vlasništvu koje će moći upravljati i održavati ovakav objekat.

Procjena budućih troškova obuhvaća sljedeće radove :

· Redovna održavanja raslinja , uz šetnicu

· Dodatna održavanja nosive konstrukcije, ograde, te čitave šetnice.

· Zimsko održavanje šetnice

Procjena godišnjih troškova za gornje radove procjenjuje se na 30.000,00 kn godišnje, odnosno 20. 000,00 kn redovito održavanje i 10.000,00 za čišćenje snijega u zimskim mjesecima ,što će se svake  godine osiguravati u proračunu općine Tounj u stavci nerazvrstane ceste.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Djelatnici komunalnog pogona općine  1.Voditelj ekonomske struke ili tehničke struke (VŠS) komunalni redar( SSS) , 2. građevinski majstor, tehničke struke (SSS) 3. Komunalni radnik (NKV).  A isto tako općina može prenjeti upravljanje realiziranim projektom fizičkoj ili pravnoj osobi sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i sl. i osnovati vlastito komunalno poduzeće.
9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Općina Tounj ima važeću Strategiju ukupnog razvoja koja je usvojena 26.02.2016.godine. Strategija je usvojena od strane općinskog vijeća Odlukom o prihvaćanju Strategije ukupnog razvoja Općine Tounj od 2015. do 2020. godine od 26.02.2016. klasa: 361-02/16-01/01, Urbroj: 2133/20-03-16-2. 

Odluka je objavljena u Glasniku Karlovačke županije broj 7/16 od 02.03.2016., link: http://www.kazup.hr/images/dokumenti/glasnik_kz/2016/glasnikbr.7-16.pdf 
Strategija razvoja Općine Tounj je objavljena na službenim stranicama Općine Tounj: http://www.tounj.hr/wp-content/uploads/2016/10/STRATEGIJA-UKUPNOG-RAZVOJA-OPCINE-TOUNJ-0104.pdf
Projekt Šetnica za špilju Zdenac je u skladu sa slijedećim Strateškim ciljevima/ prioritetima/ mjerama, a isti se nalaze u poglavlju 13.3 Strateški ciljevi, prioriteti i mjere u SUR Općine Tounj:

STRATEŠKI CILJ 1: VISOKA KVALITETA ŽIVOTA (str. 89 SUR Općine Tounj)


Prioritet 1: Infrastruktura



Mjere: 6. Uređenje naselja


Prioritet 2: Društvene djelatnosti



Mjere: 6. Dodatni sadržaji za mještane i turiste

STRATEŠKI CILJ 2: RAZVOJ GOSPODARSTVA (str. 90 SUR Općine Tounj)


Prioritet 1: Razvoj turizma



Mjere: 2.Prepoznatljiva turistička destinacija; 

4. Program ugostiteljske ponude (autohtona) – Tounjski sir koji će se prodavati na šetnici

5. Produženje turističke sezone


Prioritet 3: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva



Mjere: 4. Poticanje edukacije (edukacija i sufinanciranje)

STRATEŠKI CILJ 3: VISOKI STANDARD RAZVOJA (str. 90 SUR Općine Tounj)


Prioritet 4: Brend



Mjere: 1. Program brendiranja
10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom. ).

Za projekat šetnice izdaje se lokacijska dozvola i izrađuje glavni projekt koji je u skladu s odredbama prostornog plana općine Tounj

Općina Tounj ima važeći Prostorni plan uređenja općine Tounj iz kolovoza 2011. Koji je sa svim izmjenama obavljen na svim izmjenama objavljen na službenim Internet stranicama općine Tounj:  http://www.tounj.hr/prostorni-plan/.

Zadnje izmjene prostornog plana usvojene su u studenome 2013.godine.

Također glavni projektant Ivica Pauković je u glavnom projektu šetnice dao izjavu o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom općine Tounj.

Idejni Projekt za šetnicu ima lokacijsku dozvolu i glavni projekt za izvođenje za koji prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima ( „Narodne novine“ broj 79/14, 41/15, 75/15) nije potrebna građevinska dozvola ( članak 2.st.2).
A
11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je korisnik podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1.

- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.

- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Datum:






Potpis i pečat:

30. ožujka 2017.



             __________________________







     OPĆINSKI NAČELNIK:
ing. Ivica Sopek
Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Šetnice za špilju „Zdenac“ unutar mjere  07. temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Članak 1.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ daje SUGLASNOST za provedbu ulaganja u izgradnju Šetnice za špilju „Zdenac“ „unutar mjere  07. temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Članak 2.


Sastavni dio ove Odluke je i Prilog opisa projekta operacije u 19 stranica teksta.
Članak 3.

   
Ova Odluka  objaviti će se  u „Glasniku Karlovačke županije“.
Klasa:    612-01/17-01/01
Ur.broj:  2133/20-03-17-18
Tounj,     30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ODLUKU

o izradi Strategije razvoja turizma – poljoprivrede Općine Tounj 

prema ponudi tvrtke ADRIA BONUS d.o.o. Poreč

 I
 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ donosi ODLUKU da tvrtka ADRIA BONUS d.o.o. Poreč  izradi Strategiju razvoja turizma – poljoprivrede prema ponudi od 08.02.2017. godine  u iznosu od  90.000,00  kuna  bez PDV-a.
II
   

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:    334-01/17-01/01
Ur.broj:  2133/20-03-17-2
Tounj,     30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA   

     OPĆINA TOUNJ

OPĆINSKI  NAČELNIK

Klasa:    351-04/17-01/01

Ur.broj: 2133/20-01-17-9

Tounj,    14. ožujka 2017.

      OPĆINSKOM  VIJEĆU OPĆINE TOUNJ

       ZA 18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOUNJ

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU I PROVEDBI 

 PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ ZA 2016. GODINU

· Plan gospodarenja otpadom Općine Tounj izradila je tvrtka:

CHROMOS POSLOVNE USLUGE d.o.o. Ulica grada Vukovara 271, ZAGREB u veljači 2008. godine,  isti je usvojen na 19. sjednici Općinskog vijeća općine Tounj 20. lipnja 2008. godine a Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom objavljena je u „Glasniku Karlovačke županije“ broj 25/2008.
· Plan gospodarenja otpadom Općine Tounj u skladu sa novim Zakonskim promjenama i obvezama lokalne samouprave izradila je tvrtka:

HIDROPLAN d.o.o. za izgradnju i konzalting, Horvaćanska cesta 17 A, ZAGREB u lipnju 2015. godine, isti je usvojen   na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj 26. veljači 2016. godine, a Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom objavljena je u „Glasniku Karlovačke županije“ broj 07/2016.
- Skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području općine Tounj obavlja tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje, Mokrice 180/c  na temelju Ugovora o koncesiji sklopljenog 01.02.2006. godine, te novi Ugovor od 30.12.2016. godine čime je obuhvaćeno cca 80 % stanovnika Općine Tounj.
Komunalni otpad od građana odvozi se prema godišnjem rasporedu sa područja općine Tounj i to:

· JEDAN PUT TJEDNO U NASELJIMA:      Linije, Tounj, Zdenac, Matešići.

· DVA PUTA MJESEČNO U NASELJIMA:  Potok Tounjski, Gerovo, Bistrac,   
                                                                          Rebrovići, Filipovići, Kamenica, 
                                                                    Kukača, Košare, Tržić i Orljak. 
Otpad iz kontejnera prazni se tek kada se napune kontejneri, tako da se poziva  EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje da isprazni iste, a kontejneri se nalaze:  
· na općinskom groblju Tounj  
· kod osnovne škole „Lucija Capan“ Tounj i ispred Tounjskih tvrtki
 Odvoz krupnog otpada odvozi se dva puta godišnje. Svu brigu oko odvoza otpada i osiguranje posuda (kante i kontejnere) te njihovo čišćenje odnosno održavanje dužna je voditi tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje  prema Ugovoru o koncesiji 01.02.2006. godine i 30.12.2016. godine. 

U cilju razvrstavanja i smanjivanja komunalnog otpada Općina Tounj je nabavila zeleni otok koji se nalazi pored Vatrogasnog doma Tounj u centru naselja Tounj i Zdenac i to spremnici od 1100 litara za plastiku, papir i staklo.  

Planira se u svako naselje staviti po jedan zeleni otok. Izvršna vlast općine nastoji educirati stanovništvo o potrebi razdvajanja komunalnog otpada i to smo učinili putem letaka, obavijesti na oglasnim pločama i na web stranicama općine Tounj.


Prema sadašnjem pregledu terena na području Općine Tounj ne postoje velike deponije divljeg odlagališta otpada ali tu i tamo nesavjesni građani odbace razni otpad kojeg djelatnici komunalnog pogona općine uklone po dojavi mještana ili pronalaženju, a kad god se dogodi bilo kakvo nezakonito odlaganje komunalnog otpada djelatnici komunalnog pogona Općine Tounj odmah nakon dojave izlaze na teren, čiste teren, te pokupljeni otpad stavljaju u kontejnere koje odvozi tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje  na legalno odlagalište otpada prema ugovoru o koncesiji sa Općinom Tounj. 

- Odvoz i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih crnih jama, te obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje  i pročišćavanje otpadnih voda obavlja se na temelju ugovora o koncesiji od 20. listopada 2010. godine sa obrtom za usluge, čišćenje i odvoza fekalija vl. Anka Grdešić, Ogulin Dobrina 31. 


- Čišćenje dimnjaka, te uklanjanje komunalnog otpada (pepeo-čađa) koji se dobiva izgaranjem u pećima na kruta goriva sprovodi  se na temelju ugovora o koncesiji   od 20. listopada 2010. godine kojeg provodi obrt „DIMNJAK“ Vrbovsko, K. Tomislava 2/B.


Nadalje, želimo napomenuti da je Općina Tounj u svom Prostrnom planu odredila lokaciju za privremeno odlagalište otpada (građevinski otpad u slučaju elementarnih nepogoda, zemljotresa i sl.). 
Lokacija se nalazi u naselju Rebrovići na parcelama koje je otkupila još bivše Općina Josipdol dok je Tounj bio u njezinom sastavu. 
Općina Tounj je u 2016. godini iz svog proračuna za uklanjanje otpada i gospodarenjem istih utrošila vlastitih sredstava u iznosu od 42.816,00 kuna.







OPĆINSKI  NAČELNIK:








            ing. Ivica Sopek

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj 94/13)
 i članka 38. Statuta općine Tounj («Glasnik Karlovačke županije» 16/2013)

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ

na 18. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU  

o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika ing. Ivice Sopeka
o izvršenju i provedbi Plana gospodarenjem otpadom

za 2016. godinu na području Općine Tounj
Članak 1.

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ prihvaća IZVJEŠĆE  općinskog načelnika  ing. Ivice Sopeka  o izvršenju i provedbi Plana gospodarenjem otpadom za 2016. godinu na području Općine Tounj. 
Članak 2.

   
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:     351-04/17-01/01
Ur.broj:  2133/20-03-17-10
Tounj,     30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

Na temelju članka 32. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
„Narodne novine br. 94/2013)
 i  članka 38. Statuta općine Tounj («Glasnik Karlovačke županije» 16/2013)

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ

na 18. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU  

o prihvaćanju izvješća tvrtke EKO FLOR plus d.o.o. Oroslavje 
o davanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 

 na području Općine Tounj za 2016. godinu
Članak 1.

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ prihvaća IZVJEŠĆE  tvrtke EKO FLOR plus d.o.o. Oroslavje, Mokrice 180/C, Oroslavje o davanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Tounj za 2016. godinu. 
Članak 2.

   
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:    351-04 /17-01/01
Ur.broj:  2133/20-03-17-11
Tounj,     30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13, 48/15) i članka ​​​52. Statuta Općine Tounj, („Glasnik Karlovačke Županije 16/13“), 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ podnosi

IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu

1. UVOD 

Općinsko vijeće Općine Tounj na svojoj  10. sjednici održanoj 28. lipnja 2011. godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Općine Tounj (Glasnik Karlovačke Županije broj 26/11; dalje u tekstu: Odluka). 

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. Člankom 2. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1. Mjere za sprečavanje erozije

2. Mjere za sprečavanje zakorovljenosti

3. Čišćenje kanala

4. Zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području

5. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

6. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka

Općina Tounj raspolaže ukupno s 4750 ha poljoprivrednih površina, što predstavlja oko  63% ukupne površine općine. Sve ove površine su u privatnom vlasništvu, izuzev 850 ha koje su vlasništvo države. Šumske površine zauzimaju ukupno 3179 ha ili  33,5 % ukupne površine općine.

Šume na području općine u nadležnosti su Uprave šuma Ogulin, koja djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj «Hrvatske šume».
2. EROZIJA

U periodu 2016. godine erozije tla na našem području nije bilo iz razloga povoljnih vremnskih prilika i nije bilo oštećenja na lokalnim cestama, tlu kao što je to bilo prošle 2015. godine uslijed ledene kiše i velikih oborinskih padalina. 

Krajem 2016. godine sanirane su sve posljedice erozije na prometnicama na području Općine Tounj koje su nastale u periodu 2015. godine zbog elementarne nepogode ledene kiše i velikih padalina. 
Na sanaciju tih nerezvrstanih cesta u 2016. godini utrošeno je 311.561,00 kuna

3. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI

Općinske službe su tijekom 2016. godine poslali smo svim vlasnicima zemlljišta i obveznicima plaćanja komunalne naknade, porez kuća za odmor upozorenje o posjednicima zbog neodržavanju njihovih poljoprivrednih zemljišta, trošnih napuštenih kuća od čega je jedan značajan dio mještana rezultiralo uređenjem i provođenju uređenju istih. 

Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim česticama ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske.

4. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA

Općina Tounj, redovito svake godine i to u nekoliko navrata objavljuje informativni letak na web stranici i na oglasnim pločama, o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog zemljišta (oranica, ali i svih drugih obradivih površina, uključujući i okućnice), te o štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja o isto (novčane kazne, prekršajni postupak).

 5. ZAKLJUČAK 

Područje Općine Tounj je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim površinama, od čega su neke zapuštene i godinama. Općina Tounj nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti. 

Ovo Izvješće objavit će se u Glasniku  Karlovačke Županije.
Klasa:   320-02/17-01/01

Ur.broj: 2133/20-01-17-18
Tounj,  30. ožujka 2017. 

NAČELNIK OPĆINE TOUNJ:








                       ing. Ivica Sopek

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13, 48/15) 

i članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća Općinskog načelnika 

o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu Općine Tounj

Članak 1.

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ  prihvaćanja izvješća Općinskog načelnika o primjeni agrohetničkih mjera za 2016. godine Općine Tounj.
Članak 2.

   

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:    320-02 /17-01/01
Ur.broj:  2133/20-03-17-19
Tounj,     30.  ožujka 2017.

     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

Na temelju članka 52. Zakona o proračunu (NN 136/12 i 15/15) i na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (GKŽ 16/13)

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ

na 18. sjednici održanoj dana 30.03.2016. godine donijelo je

   O D L U K U

O UTROŠKU PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

IZ 2016. GODINE

I


Novčana proračunskih sredstava Općine Tounj na dan 31.12.2016. godine u iznosu od  33.217,64 kuna utrošit će se u 2017. godini:
· za zaobilaznicu Klanac

II
   
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:     402-01/17-01/01

Ur.broj:   2133/20-03-17-1

Tounj,      30. ožujka 2017.







PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:






                       Nikola Katić
Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ZAKLJUČAK 
o neprihvaćanju novog dobavljača za isporuku električne energije

na području Općine Tounj
I
 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ ne prihvaća prijedlog da tvrtka HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb bude novi dobavljač isporuke električne energije za Općinu Tounj prema najpovoljnijoj ponudi u odnosu na tvrtke HEP – ELEKTRA d.o.o. Ogulin koji je trenutni oskrbljivač električne energije Općine Tounj i ponude tvrtke PROENERGY d.o.o. Zagreb.
II
   
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:    310-02/17-01/01
Ur.broj:  2133/20-03-17-6
Tounj,     30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ZAKLJUČAK
o nepostavljanju znakona na nerazvrstanim cestama Općine Tounj
 I.

 Članovi Općinskog vijeća Općine Tounj ne prihvaćaju prijedlog općinskog načelnika da se postave znakovi na nerazvrstane ceste sa maksimalnim opterećenjem od 5 do 10 tona nosivosti zbog oštećenja nerazvrstanih cesta Općine Tounj prilikom eksploatacije i sječe drveća Hrvatskih šuma.
II.

   
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:    340-09 /17-01/0
Ur.broj:  2133/20-03-17-1
Tounj,     30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić

Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj (Glasniku Karlovačke županije br. 16/2013) OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ
na  18. sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donjelo je

ODLUKU
o određivanju prijedloga cijene za kupnju zemljišta za potrebe groblja Tounj
I
 
  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOUNJ donosi ODLUKU da Općina Tounj ne prihvaća ponuđenu cijenu za prodaju parcele  k.č. broj 3564 u K.O. Tounj površine od 3360 m² od vlasnika Ivice Cazin iz Tounja, Tounj 28 A  i  Josipa Cazin iz Ogulina, Proce 173 za potrebe proširenja groblja Tounj iznosu  od 60,00 kuna za 1 m²  
Općinsko vijeće Općine Tounj  za kupnju navedena parcele vlasnicima daje maksimalnu cijenu 15,00 kuna po 1 m².
II
   
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

Klasa:    943-01 /17-01/02
Ur.broj:  2133/20-03-17-2
Tounj,    30.  ožujka 2017.
     








      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

    









 Nikola Katić
PAGE  

